Годовой план мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в МКД  на 2016 год

ТСЖ «Заполярье». ул. Новая, д.17

| № п/п | Наименование работ | Источник выполнения работ | Решение собрания | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли дома | Средства текущего ремонта | протокол собрания от 26.01.2016 года | июнь-июль 2016 года |
| 2 | Текущий ремонт дверей выхода на крышу в 1,4,5,8 парадных | Средства текущего ремонта | протокол правления от 25.04.2016 г. | май-июнь 2016 года |
| 3 | Замена монометров в тепловом узле | Средства текущего ремонта | протокол правления от 04.07.2016 г | июль-август 2016 года |
| 4 | Прочистка вентиляционных каналов | Средства текущего ремонта | Протокол правления от 14.03.2016 г | июнь-июль 2016 года |
| 5 | Замена полотенцесуши-телей и стояков ГВС и ХВС в квартирах 5, 8, 35, 64, 106 | Средства текущего ремонта | Протокол правления от 14.03.2016 года . | по мере поступления заявок |
| 6 | Ремонт и установка ливневой канализации в подъездах 3, 5, 7. | Средства текущего ремонта | Протокол правления от 14.03.2016 года. | апрель-июнь 2016 года |
| 7 | Установка общедомовых счетчиков учета электрической энергии | 100% - средства членов ТСЖ | Протокол собрания от 21.91.2015 г | январь 2016 года |
| 8 | Ремонт вентиляционных шахт на крыше дома | Средства текущего ремонта | Протокол собрания правления от 26.01.2016 года . | июнь-июль 2016 года |
| 9 | Проведение работ по изоляции (утеплению) труб отопления и ГВС | Средства текущего ремонта | Протокол собрания от 25.01.2015 г. | май-август |