СПРАВКА

О ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЛЯННЫХ РАБОТ  ПРОВОДИМЫХ  НА ТЕРРИТОРИИ

МО «КИРОВСК» СОГЛАСНО ЗАЯВКАМ, ПОСТУПИВШИМ В УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Водоканал           теплосети          Электросети          поисковые отряды         нарушение сроков

| № п/п | Лицо, проводящее земляные работы № разрешения | Наименования объекта и адрес проведения земляных работ | Разрешенные сроки проведения земляных работ и дата окончания восстановительных работ по благоустройству |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Инвест Эсттейт» №174 | Бурение скважин, установка забора, планировка территории г. Кировск, ул. Набережная 15 | с 17.10.2014 г. по 25.12.2016г. 17 мая 2017г |
|  | ООО «БиоЭнергоСтрой» № 55 | Прикладка канализационной трубы Набережная д. 13 | с 18.04.2015 г. по 20.04.2015 г. 23 апреля 2015г Продлено по 30 декабря 2017г |
|  | ООО «БиоЭнергоСтрой» № 94 | Устранение провала на канализационной сети ул. Комсомольская д.11 | с 05.06.2015 г. по 30.06.2015 г. 30 июня 2015г Продлено до 30 декабря 2017г |
|  | Собственник уч. Маяковская 52 Бабаев В.Н. № 165 | Установка забора прокладка коммуникаций к уч. 52 ул. Маяковская | с 11.09.2015г. по 31.12.2015г. 31 декабря 2015г. Продлено до 30 декабря 2018 г |
|  | Православная местная религиозная организация приход храма Усекновения главы Иоанна Предтечи г. Кировска Тихвинской Епархии Русской Православной церкви (Московский патриархат) № 196 | Благоустройство территории у дома № 6-а г. Кировск, ул. Набережная | с 21.10.2015г. по 05.10.2016г. 05 октября 2016г Продлено до 30 декабря 2017г |
|  | Православная местная религиозная организация приход храма Усекновения главы Иоанна Предтечи г. Кировска Тихвинской Епархии Русской Православной церкви (Московский патриархат) №197 | Благоустройство территории г. Кировск, ул. Набережная, 6а | с 21.10.2015г. по 05.10.2016г. 05 октября 2016г Продлено до 30 декабря 2017г |
|  | ООО «ТД АльфаЦем» № 3 | Планировка территории ул. Песочная, 15 | с 19.01.2016г. по 30.12.2016г. 30 декабря 2016г Продлено до 31 декабря 2017г |
|  | Собственник ж/д Иванова С.А. № 110 | Выкорчевка деревьев устройство дренажной канавы снятие грунта Штурмовой проезд 34 | с 25.06.2016г. по 25.06.2017г. 23 июня 2017г. Продлено до 30 августа 2017г |
|  | Зилотов Д-М. А № 112 | Выкорчевка деревьев, геология, устройство дренажной канавы установка забора. | с 15.06.2016г. по 31.12.2016г. 31 декабря 2016г Продлено до 31 декабря 2017 г |
|  | ООО «Стройплюс» № 118 | Строительство многофункционального гостиничного комплекса Пионерская д. 14 | с 01.07.2016г. по 28.08.2018г. 25 августа 2018г |
|  | ООО «Акт Стрим» № 174 | Прокладка трубы холодного водоснабжения и водоотведения Пионерская д. 14 | с 05.09.2016г. по 30.10.2016г. 30 октября 2016г Продлено до 31 октября 2017 г |
|  | ООО «Нева-Ойл» № 186 | Установка забора, планировка территории ул. Набережная, 1а | с 20.09.2016г. по 20.09.2017г. 20 сентября 2017г |
|  | ООО «Спецкомплекс» № 225 | Прокладка ГВС Магистральная 48 лит В | с 28.09.2016г. по 11.11.2016г. 11 ноября 2016г Продлено до 15 мая 2017 г |
|  | ООО «БиоЭнергоСтрой» № 240 | Ремонт вода ХВС ул. Песочная д.8 | с 07.11.2016 г. по 30.12.2016 г. 30 апреля 2017г. Продлено до 31.06.2017 г. |
|  | ООО «Акт Стрим» Лазариди А.Г.. № 241 | Прокладка трубы холодного водоснабжения Беляевская д. 15 | с 10.11.2016г. по 30.12.2016г. 30 декабря 2016г |
|  | Собственник ж/д Матвеев Ю.Г № 250 | Прокладка трубы холодного водоснабжения Заречная д. 13 | с 28.11.2016г. по 28.05.2017г. 28 мая 2017г |
|  | ООО «Акт-Стрим» Тараканова О.В. № 251 | Прокладка трубы холодного водоснабжения Беляевская д. 21 | с 06.12.2016г. по 06.05.2017г. 06 мая 2017г |
|  | ООО «БиоЭнергоСтрой» № 255 | Ремонт трубопровода ХВС ул. Краснофлотская д.11/20 | с 22.12.2016 г. по 30.04.2017 г. 30 апреля 2017г |
|  | ООО «БиоЭнергоСтрой» № 256 | Ремонт трубопровода ХВС ул. Краснофлотская д.11/20 | с 29.12.2016 г. по 30.04.2017 г. 30 апреля 2017г |
|  | ЦТС Дубровская ТЭЦ № 258 | Ремонт теплотрассы Ладожская – д.22 | с 26.12.2016г. по 27.01.2017г. 27 января 2017г Продлено до 30 сентября 2017 г |
|  | МОО «Северо-Запад» № 01 | Поисковые работы | с 09.01.2017 г. по 30-.12.2017 г. 30 декабря 2017 г |
|  | ПАО «Ростелеком» № 07 | Прокладка ВОК Северная 1 г | с 06.02.2017г. по 06.07.2017г. 06 июля 2017г |
|  | ООО «БиоЭнергоСтрой» № 10 | Ремонт трубопровода ХВС ул. Песочная. д. 2 | с 08.02.2017 г. по 30.04.2017 г. 30 апреля 2017г Продлено до 31 о6.2017г |
|  | ООО «Козерог» № 14 | Установка забора, бытовок временных сооружений | с 20.02.2017г. по 20.09.2017г. 20 сентября 2017г |
|  | ООО РИЭСК № 17 | Строительство Кабельной линии кВ 6 от Набережная 17 до Набережная 15 | с 03.03.2017г. по 31.08.2017г. 31 августа 2017г Гарантийное письмо |
|  | ООО РИЭСК № 18 | Строительство Кабельной линии кВ 6 от Набережная 13 до Набережная 15 | с 03.03.2017г. по 31.08.2017г. 31 августа 2017г Гарантийное письмо |
|  | БиоЭнергоСтрой № 18 | Ликвидация аварии на ХВС Новая д. 19 | с 30.04.2017г. по 12.06.2017г. 12 июня 2017г |
|  | ООО «ФортКом» Казновский С.И. № 19 | Прокладка ХВС Магистральная д. 48 б | с 13.03.2017г. по 24.03.2017г. 24 марта 2017г |
|  | п/о Суворов» № 23 | Поисковые работы | с 15.03.2017 г. по 25-.12.2017 г. 25 декабря 2017 г |
|  | п/о ММГУПП № 24 | Поисковые работы | с 01.04.2017 г. по 15-.12.2017 г. 15 декабря 2017 г |
|  | п/о Ингрия № 26 | Поисковые работы | с 25.03.2017 г. по 25-.12.2017 г. 25 декабря 2017 г |
|  | АО «ЛОЭСК» ЦЕС № 28 | Реконструкция сетей ВЛ-0,6 кВ ул. Набережная д. 29 | с 22.03.2017г. по 28.04.2017г. 28 апреля 2017г |
|  | «Акт Стрим» № 29 | Ремонт теплотрассы Победы 28 | с 23.03.2017г. по 14.04.2017г. 14 апреля 2017г |
|  | ООО «БиоЭнергоСтрой» № 36 | Ремонт трубопровода ХВС Новая 19 | с 11.04.2017 г. по 30.04.2017 г. 30 апреля 2017г Продлено до 30.08.17г. |
|  | ООО «Спецкомплекс» № 39 | Прокладка сетей ХВС Магистральная 48 | с 10.04.2017г. по 25.05.2017г. 25 мая 2017г |
|  | ООО «СК Фактор» № 42 | Установка опор ПКи О Набережная | с 12.04.2017г. по 26.05.2017г. 26 мая 2017г |
|  | ООО «СК Фактор» № 43 | Установка опор Частный сектор Набережная | с 12.04.2017г. по 26.05.2017г. 26 мая 2017г |
|  | ООО «СК Фактор» № 44 | Установка опор Пушкина Советская Маяковская | с 12.04.2017г. по 26.05.2017г. 26 мая 2017г |
|  | ООО «ЭнергоГарант» № 48 | Установка забора, формирование площадки под строительные материалы Песочная уч № 3 а | с 02.05.2017г. по 30.11.2017г. 30 ноября 2017 г |
|  | Соколов А.А. № 49 | формирование площадки под строительные материалы Молодцово ул. Центральная д 2 а | с 10.05.2017г. по 30.06.2017г. 30 июня 2017 г |
|  | ООО «Бонус» № 52 | Прокладка трубы газопровода низкого давления Пионерская д. 14 | с 22.05.2017г. по 22.09.2017г. 22 сентября 2017 г |
|  | ЦТС Дубровская ТЭЦ № 55 | Капитальный ремонт теплотрассы ул. Северная ТК-1 Ладожская | с 22.05.2017г. по 30.09.2017г. 30 сентября 2017г |
|  | ОКС «ДКРЭ» № 59 | Формирование дренажной канавы Молодцово ул. 8-я Полевая уч. 18-20 | с 01.06.2017г. по 04.06.2017г. 04 июня 2017 г |
|  | ЦТС Дубровская ТЭЦ № 60 | Ремонт теплотрассы ул. Северная 19 | с 30.05.2017г. по 30.06.2017г. 30 июня 2017г Продлено до 01.10.17г. |
|  | ЦТС Дубровская ТЭЦ № 66 | Ремонт теплотрассы ул. БПС д.6 | с 30.05.2017г. по 30.06.2017г. 30 июня 2017г Продлено до 01.10.17г. |
|  | ООО ПК Спецстрой № 73 | Устройство пешеходных дорожек и площадок ПКиО | с 13.06.2017г. по 03.07.2017г. 05 июля 2017г |
|  | ООО «Энергострой» № 78 | Благоустройство территории ул. Ладожская между земельными участками 5а, 5в, д. 9 | с 14.06.2017 г. по 14.12.2017 г. 14 декабря 2017г. |
|  | ЦТС Дубровская ТЭЦ № 81 | Ремонт теплотрассы БПС | с 20.06.2017г. по 01.09.2017г. 01 октября 2017г |
|  | ООО «СносСтройИнвест» № 35 | Демонтаж недостроенного здания ул. Северная д. 1а | с 17.04.2017г. по 30.06.2017г. 30 июня 2017г Продлено до 30.09.2017г. |
|  | ЦТС Дубровская ТЭЦ № 91 | Ремонт теплотрассы ТК 16 – ТК 1 (около ООО «Океанприбор») | с 03.07.2017г. по 01.09.2017г. 01 октября 2017г. |
|  | ООО «СтройАгро» № 95 | Ремонт трубопровода ХВС Кирова 3 | с 14.07.2017 г. по 17.09.2017 г. 17 сентября 2017г. |
|  | ООО «Кировский городской рынок» № 96 | Очистка дренажной канавы ул. Пионерская 8 до ул. Набережная 19 (вдоль забора стадиона) | с 10.07.2017г. по 30.10.2017г. 30 октября 2017г. |
|  | ЦТС Дубровская ТЭЦ № 102 | Ремонт теплотрассы ТК 7 (ввод на автостанцию) | с 11.07.2017г. по 01.09.2017г. 01 октября 2017г. |
|  | ООО «СЗЭСМ» № 105 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ в створе ул. Советская и ул. Новая | с 17.07.2017г. по 17.06.2018г. 17 июня 2018г. |
|  | ООО «СевЗапЭлектроСтройМонтаж» № 108 | Строительство кабельной линии 6 кв. от Нева-Сити до Пассад | с 17.07.2017г. по 18.06.2018г. 18 июня 2018г. |
|  | Амельяненко А.А. № 110 | Прокладка трубы газопровода низкого давления Заречная д. 2 | с 28.07.2017г. по 01.08.2017г. 01 августа 2017г |
|  | ООО «Севергаз» № 112 | Прокладка трубы газопровода низкого давления Победы д. 8 | с 28.07.2017г. по 01.10.2017г. 10 октября 2017г |
|  | ООО «Золотое Руно» № 117 | Прокладка кабеля Кл -6 кВ ул. Песочная | с 07.08.2017г. по 31.12.2017г. 28 декабря 2017г. |
|  | ЦТС Дубровская ТЭЦ № 120 | Ремонт теплотрассы ул. Победы д. 23 | с 21.08.2017г. по 30.09.2017г. 038сентября 2017г. |
|  | Крестьянское хозяйство «Русь» № 123 | Ремонт кабельной линии 0,4 кВ КОС | с 15.08.2017г. по 30.08.2017г. 05 сентября 2017г. |
|  | ООО «Невада Плюс» № 126 | Строительство Пешеходной дорожки Молодцово д. 2 | с 24.08.2017г. по 20.08.2017г. 20 августа 2017г. |
|  | ЦТС Дубровская ТЭЦ № 127 | ул. Новая ОМВД | с 21.08.2017г. по 30.09.2017г. 30 сентября 2017г |
|  | ООО СК РосСтрой № 128 | Ремонт автомобильной дороги Песочная | с 21.08.2017г. по 20.09.2017г. Продлено до 20 октября 2017г |
|  | ООО СвязьСтройПроект № 130 | Прокладка телефонной канализации Набережная д.3 а | с 25.08.2017г. по 31.09.2017г. 31 сентября 2017г |
|  | ООО «ЮКОМ» № 131 | Прокладка хозбытовой канализации Советская 19 ЖК Кировский посад | с 25.08.2017г. по 25.10.2017г. 25 октября 2017г |
|  | ООО «ЮКОМ» № 132 | Прокладка ливневой канализации Советская 19 ЖК Кировский посад | с 25.08.2017г. по 25.10.2017г. 25 октября 2017г |
|  | ООО «ЮКОМ» № 133 | Прокладка теплотрассы Советская 19 ЖК Кировский посад | с 25.08.2017г. по 25.10.2017г. 25 октября 2017г |
|  | Цех тепловых сетей № 134 | Ремонт теплотрассы Ладожская 4 , 12 | с 23.08.2017г. по 15.09.2017г. 15 сентября 2017г |
|  | Цех тепловых сетей № 135 | Ремонт теплотрассы Кирова 29 | с 21.08.2017г. по 30.09.2017г. 30 сентября 2017г |
|  | Цех тепловых сетей № 137 | Ремонт теплотрассы Молодежная 8 | с 23.08.2017г. по 30.09.2017г. 30 сентября 2017г |
|  | ООО «Газпром» № 138 | Прокладка газопровода низкого давления Заречная д.4 | с 30.08.2017г. по 10.10.2017г. 10 ноября 2017г |
|  | ООО «Кировская Строительная Компания» № 139 | Установка забора, строительная площадка, снятие грунта | с 31.08.2017г. по 04.01.2017г. 01 апреля 2017г |
|  | ООО «СтройАгро» № 140 | Ремонт трубы хозбытовой канализации Советская 13/21 | с 04.09.2017г. по 04.10.2017г. 04 октября 2017г |
|  | Цех тепловых сетей № 141 | Ремонт теплотрассы Маяковская 9 | с 04.09.2017г. по 04.10.2017г. 04 октября 2017г |
|  | ООО «Экогазстройсервис» № 142 | Прокладка газопровода низкого давления Набережная 9 а | с 04.09.2017г. по 29.09.2017г. 02 октября 2017г |
|  | ООО «ТехПром» № 143 | заливка фундамента под гараж ул. Театральная участок 8 | с 04.09.2017г. по 01.11.2017г. 01 октября 2017г |
|  | ООО «Акт-Стрим» № 144 | Прокладка трубы ХВС Горького д. 28 Шерстнев | с 06.09.2017г. по 17.09.2017г. 17 сентября 2017г |
|  | ИП Кузуб В.В. № 145 | Ремонт трубы хозбытовой канализации Ладожская д. 9 | с 05.09.2017г. по 14.09.2017г. 16 октября 2017г |
|  | СК «РосСтрой» № 146 | Благоустройство дворовой территории Ладожская д. 9 | с 05.09.2017г. по 30.10.2017г. 30 октября 2017г |
|  | ООО «ДАР» № 147 | Благоустройство парка | с 05.09.2017г. по 04.10.2017г. 04 октября 2017г |
|  | Цех тепловых сетей № 148 | Ремонт теплотрассы Победы РДК | с 06.09.2017г. по 05.10.2017г. 05 октября 2017г |
|  | ООО «АктСтрим» (Орлов В.Ю.) № 149 | Прокладка трубы ХВС Магистральная 34 | с 07.09.2017г. по 30.09.2017г. 30 сентября 2017г |
|  | ООО «АсфальтПром» № 150 | Благоустройство дворовой территории Ладожская д.10, 14 | с 08.09.2017г. по 30.12.2017г. 30 декабря 2017г |
|  | ООО «АсфальтПром» № 151 | Благоустройство дворовой территории Ладожская д.4, 12 | с 11.09.2017г. по 30.12.2017г. 30 декабря 2017г |
|  | ООО «Оптима» № 152 | Благоустройство дворовой территории Новая д.13 кор. 1,2,3. | с 11.09.2017г. по 15.10.2017г. 15 октября 2017г |
|  | ООО «НевадаПлюс» № 153 | Благоустройство дворовой территории Пионерская д. 3 | с 11.09.2017г. по 31.10.2017г. 31 октября 2017г |
|  | ООО «Газпром» № 154 | Ремонт задвижки высокого давления Маяковская д. 14 | с 13.09.2017г. по 31.10.2017г. 31 октября 2017г |
|  | ООО «Газпром» № 155 | Ремонт задвижки высокого давления Горького д. 8 - 9 | с 13.09.2017г. по 31.10.2017г. 31 октября 2017г |
|  | ООО «СвязьСтройПроект» № 157 | Прокладка телефонной канализации Краснофлотская 24 | с 15.09.2017г. по 30.09.2017г. 30 сентября 2017г |
|  | ООО «Корпарация РУАН» № 158 | Установка рекламной конструкции Набережная | с 18.09.2017г. по 29.09.2017г. 29 сентября 2017г |
|  | Рябцева С.Е. № 159 | Формирование дренажной канавы 2-я Полевая | с 18.09.2017г. по 02.10.2017г. 02 октября 2017г |
|  | Цех тепловых сетей № 160 | Ремонт теплотрассы Пушкина 6 | с 19.09.2017г. по 19.10.2017г. 19 октября 2017г |
|  | Демин А.В. № 161 | Устройство отдельного выходы БПС д. 3. кв. 128 | с 21.09.2017г. по 30.09.2017г. 30 сентября 2017г |
|  | СК «Нева Сити» 162 | Реконструкция водопровода Энергетиков Набережная | с 21.09.2017г. по 30.09.2017г. 30 сентября 2017г |
|  | СК «РосСтрой» № 163 | Обустройство подходов к пешеходному переходу Набережная | с 20.09.2017г. по 20.10.2017г. 20 октября 2017г |
|  | Цех тепловых сетей № 164 | Ремонт теплотрассы Новая д. 13 к. 1 | с 25.09.2017г. по 25.10.2017г. 25 октября 2017г |
|  | Цех тепловых сетей № 165 | Ремонт теплотрассы Набережная д. 29 | с 25.09.2017г. по 25.10.2017г. 25 октября 2017г |
|  | ООО «СтройАгро» № 166 | Ремонт трубы холодного водоснабжения БПС д. 4/2 | с 25.09.2017г. по 30.12.2017г. 30 декабря 2017г |
|  | ООО «АктСтрим» (Степанов А.В.) № 167 | Прокладка трубы ХВС Магистральная 59 | с 26.09.2017г. по 26.10.2017г. 26 октября 2017г |
|  | ООО «СвязьСтройПроект» № 168 | Прокладка телефонной канализации Победы д. 2 - Победы д. 4 | с 25.09.2017г. по 15.09.2017г. 15 октября 2017г |
|  | Цех тепловых сетей № 169 | Ремонт теплотрассы Кирова 26 | с 27.09.2017г. по 27.10.2017г. 27 октября 2017г |

Начальник управления

муниципального контроля	                       	                              И.Н. Дудкевич